PoshPet

전략 실행 포인트 & 제품 로드맵

예약 중심 데모 → 리텐션 플랫폼으로의 진화 설계

현재 데모(단일 HTML)와 향후 본 개발(Next.js)을 모두 포함

작성일: 2026-05-29 · 핵심 KPI: 1회 이용 후 이탈 45.5% → 30% 이하

# 목차

# 0. 전략 한 장 요약 (One-Page Strategy)

PoshPet의 디지털 전략은 단 하나의 목표로 수렴한다: "한 번 온 고객을 다시 오게 한다." 이탈 45.5%가 가장 큰 돈이 새는 곳이다.

북극성 지표 (North Star Metric)

재방문율(Repeat Rate). 신규 유치보다 재방문 1명이 5~7배 싸다. 모든 기능은 "이 지표를 올리는가?"로 판단한다.

### 3대 전략 축

| 축 | 핵심 질문 | 대표 기능 |
| --- | --- | --- |
| ① 증명 (Show) | 케어의 가치를 어떻게 보이게 하나? | 케어 리포트 카드, 실시간 진행 상황, 라이브캠 |
| ② 대화 (Talk) | 어떻게 먼저 말 거나? | 국적별 자동 메시지, 주기 리마인더, 휴면 캠페인 |
| ③ 묶기 (Lock) | 어떻게 떠나지 않게 하나? | VIP 정액권, 패키지, 로열티 포인트, 선호 직원 |

PoshPet은 ③(묶기)은 이미 강하다. ①(증명)과 ②(대화)가 비어 있고, 여기에 이탈 해법이 있다.

# 1. 우리가 이미 가진 것 (현재 데모 자산)

전략을 세우기 전에, 현재 데모에 실제로 구현된 기능과 데이터 구조를 정확히 알아야 한다. 아래는 향후 본 개발에서 그대로 계승할 자산이다.

### 구현된 데이터 모델 (S 객체 → 향후 Supabase 테이블)

| 데이터 | 보유 필드 (데모 기준) |
| --- | --- |
| pets | id, name, species, breed, band(체중), emoji, vaccines, traits, 생일, 사진 |
| bookings | code(PP-XXXX), service, room/option, petIds, dateObj, time, pickup, addr, phone, amount, paid, starred, couponId, config |
| packages | id, service, totalUses, remainUses, purchasedAt, expiry (10회 패키지) |
| coupons | id, type, value, label, expiry, source, restrictTo, usedAt |
| addresses / phones | id, label, line/number, isDefault (저장·재사용) |
| VIP credit | 충전 가치·결제·잔액 (4단계 정액권) |

핵심 통찰

이미 "예약·펫·결제·쿠폰·패키지" 데이터가 다 있다. 리포트 카드·메시지·로열티는 새 테이블 1~2개만 추가하면 기존 구조 위에 자연스럽게 얹힌다. 즉 처음부터 다시 만들 필요가 없다.

# 2. 전략 실행 포인트 (구체 명세)

각 포인트마다: 무엇을·왜·어디에 붙이나(현재 코드)·데이터·성공지표를 명시한다. 데모에 바로 시범 구현 가능한 것부터 정렬했다.

## SP1. 케어 리포트 카드 ★★★ (최우선)

무엇: 케어 완료 후 "오늘의 우리 아이" 카드 — 사진 1~3장 + 한 줄 메모(컨디션·먹은 것·특이사항) + 담당자 이름.

왜: MoeGo 86% 리텐션 사례의 1등 기능. 사진 1장이 영수증보다 강력하게 "내 돈의 가치"를 증명 → 재방문 직결. 럭셔리 포지셔닝과 완벽 부합.

어디에 붙이나 (현재 코드):

- 데모: 예약 완료 화면 vDone() 아래 + 마이펫 예약 카드(오늘/완료)에 "리포트 보기" 추가.

- 관리자: adminBookingRow()에 "리포트 작성"(사진 업로드+메모) 버튼. 작성 시 고객에게 노출.

데이터: bookings에 필드 추가 →

report: { photos:[url], note, staffName, sentAt }

성공지표: 리포트 발송 예약의 재방문율 vs 미발송. (목표 +15%p)

데모 시범 구현 범위 (작게 시작)

실사진 업로드 대신 데모에선 "샘플 사진 + 메모" 카드를 vDone과 마이펫에 보여주는 UI만 먼저. 실제 업로드·발송은 본 개발에서.

## SP2. 실시간 진행 상황 ★★ (픽업 타임라인)

무엇: 예약 상태를 단계 타임라인으로 — 일반: 접수→입실→케어중→완료. 픽업: 픽업출발→도착→입실→케어중→귀가.

왜: MoeGo Pet Parent 앱 핵심(Progress Tracking). 펫을 맡긴 보호자의 불안을 없앰. 픽업 있는 PoshPet엔 특히 강력. 라이브캠과 결합 시 안심 극대화.

어디에 붙이나:

- 데모: 마이펫 "오늘" 예약 카드에 단계 표시 바(현재 classifyBooking 활용). 관리자가 단계 갱신.

- 데이터: bookings.stage = received|enroute|checkin|incare|done. 관리자 예약행에서 변경.

stage:'incare', stageUpdatedAt:...

성공지표: 케어 중 라이브캠/상태 조회 횟수, 고객 만족(후기) 상승.

## SP3. 국적별 자동 메시지 ★★ (대화의 핵심)

무엇: 한국 고객→카톡, 베트남 고객→Zalo로 자동 발송. 예약 확인, 리마인더, 리포트 알림, 쿠폰.

왜: 고객은 잊는다. 먼저 말 거는 쪽이 재방문을 가져간다. 국적 자동 추론(이미 구현: Kakao→KR, Zalo→VN)을 활용해 채널 분기.

어디에 붙이나:

- 데모: 발송은 시뮬레이션(토스트로 "카톡 발송됨" 표시)으로 흐름만. 실제 발송은 본 개발.

- 본 개발: 카카오 알림톡 API + Zalo OA(본사이트 스택에 이미 존재) 연동. 트리거: 예약확정/D-1/주기도래/휴면.

데이터: user.country(이미 있음) + user.kakao/zalo로 채널 결정. 발송 로그 테이블.

성공지표: 메시지 발송 후 7일 내 재예약률, 노쇼율 감소.

## SP4. 휴면 고객 일괄 캠페인 ★★ (이탈 정면 대응)

무엇: 3개월·6개월 미방문 고객을 자동 분류 → 맞춤 쿠폰 + 메시지 일괄 발송. (관리자 대시보드에 이미 "휴면 알림" KPI 존재)

왜: 이탈 45.5%를 직접 겨냥. "보고 싶었어요 + 10% 쿠폰"이 가장 싼 재활성화.

- 관리자: 대시보드 휴면 KPI 클릭 → 대상 리스트 → "쿠폰+메시지 일괄 발송" 버튼.

- 데이터: bookings의 최근 방문일로 휴면 판정(이미 분석 로직 있음) + coupons 자동 발급.

성공지표: 휴면→재방문 전환율.

## SP5. 리뷰 부스터 ★★ (신규 유입 선순환)

무엇: 리포트 카드/케어 완료 직후 "후기 남기기" 링크 노출(만족한 순간에 요청). Google 리뷰·자체 후기로 연결.

왜: MoeGo 성공 패턴. 만족도가 가장 높은 직후가 후기 골든타임. 후기 = 무료 신규 유입.

- 어디에: vDone + 리포트 카드 하단 CTA. 데이터: bookings.reviewRequestedAt.

성공지표: 후기 수 증가, 신규 고객의 "후기 보고 옴" 비율.

## SP6. 선호 직원(그루머) 지정 ★ (충성도)

무엇: 예약 시 "지난번 그 선생님"을 고를 수 있게. Anolla 분석의 재방문 요소.

- 어디에: 예약 흐름 pet 단계 뒤 "담당자 선택"(선택). 데이터: staff 테이블 + bookings.staffId.

성공지표: 같은 직원 재지정률, 단골 고객 비중.

## SP7. 로열티 포인트 ★ (장기 록인)

무엇: Pet Paradise식 "방문/지출마다 쌓이는 포인트". VIP 정액권과 병행, 비-VIP도 묶기.

- 어디에: 마이펫 프로필에 포인트 배지(현재 credit 배지 옆). 데이터: user.points + 적립/사용 내역.

성공지표: 포인트 적립 고객의 방문 빈도.

# 3. 우선순위 매트릭스 (효과 × 난이도)

"효과 높고 쉬운 것"부터. 별점은 리텐션 효과, 난이도는 데모/본개발 기준.

| 전략 | 효과 | 난이도 | 권장 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| SP1 케어 리포트 카드 | ★★★ | 중 | 데모 UI 즉시 → 본개발 완성 |
| SP2 실시간 진행 상황 | ★★ | 중 | 데모 즉시 (상태바) |
| SP5 리뷰 부스터 | ★★ | 하 | 데모 즉시 (CTA) |
| SP3 국적별 자동 메시지 | ★★ | 상 | 본개발 (API 연동) |
| SP4 휴면 캠페인 | ★★ | 중 | 본개발 (관리자) |
| SP6 선호 직원 지정 | ★ | 중 | 본개발 |
| SP7 로열티 포인트 | ★ | 중 | 본개발 중기 |

빠른 승리 (Quick Wins) — 데모에 지금 바로

SP1(리포트 카드 UI) + SP2(진행 상황 바) + SP5(후기 CTA). 이 셋은 백엔드 없이 현재 단일 HTML 데모에 시범 구현 가능하며, 사장님·투자자 시연에서 "리텐션 설계가 있다"는 강력한 인상을 준다.

# 4. 제품 로드맵 (4단계)

현재 예약 중심 데모에서 시작해, 리텐션 플랫폼으로 단계적으로 진화한다.

## Phase A — 데모 강화 (지금, 단일 HTML)

목표: 시연·검수용 데모에 리텐션 "보여주기". 백엔드 없이 UI/시뮬레이션.

- SP1 케어 리포트 카드 UI (샘플 사진+메모) — vDone·마이펫

- SP2 실시간 진행 상황 바 — 마이펫 오늘 예약

- SP5 후기 남기기 CTA

- (완료됨) R1~R16 검수 반영, 다국어, 버전 표식

산출물: 투자자/사장님 시연용 완성 데모.

## Phase B — 본 개발 이관 (Next.js + Supabase)

목표: 데모 요건을 실제 서비스로. Cowork 개발 프로젝트에서 진행.

- 데이터 모델 마이그레이션 (마스터 명세서 §8, 31컬럼 모델)

- 인증: 카카오/Zalo/Google/전화 (실 OAuth), localStorage→서버 프로필

- SP1·SP2 실데이터화: 사진 업로드(스토리지), 관리자 리포트 작성/상태 갱신

- 결제: VietQR + 고객별 가상계좌(로드맵 단기)

- iOS Safari 실기기 QA (R10~R16 회귀 체크리스트 적용)

## Phase C — 리텐션 자동화 (핵심 가치)

목표: 사람 손 없이 "먼저 말 걸고, 잊지 않게". 이탈 45.5% 정면 대응.

- SP3 국적별 자동 메시지: 카카오 알림톡 + Zalo OA 연동, 트리거 기반 발송

- SP4 휴면 고객 일괄 캠페인 (관리자)

- SP5 리뷰 부스터 자동화 (Google 리뷰 연동)

- 주기 리마인더 실발송 (현재 추천 로직 → 실제 발송)

KPI 게이트: 이 단계 후 재방문율 측정 → 목표 미달 시 메시지 카피·쿠폰 튜닝.

## Phase D — 확장 / 차별화

목표: 단골 고객 LTV 극대화, 신규 채널 확보.

- SP6 선호 직원 지정 / SP7 로열티 포인트

- 연간 케어 리포트 (감성 록인)

- AI 맞춤 추천 (펫 프로필 → 케어·정기배송 상품)

- 콘텐츠 마케팅 (하노이 펫 정보 블로그, 외국인 커뮤니티 SEO)

- VIP 맞춤 충전(50M+), 마케팅 자동화 고도화

### 로드맵 한눈에 보기

| Phase | 핵심 | 대표 작업 | 상태/시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 데모강화 | 보여주기 | SP1·2·5 UI | 지금 |
| B 본개발 | 실서비스화 | 마이그레이션·인증·결제 | 이관 직후 |
| C 자동화 | 먼저 말걸기 | SP3·4, 메시지·휴면 | 핵심 단계 |
| D 확장 | LTV·신규 | SP6·7, AI·콘텐츠 | 중장기 |

# 5. 무엇을 측정할 것인가 (KPI)

전략은 측정되지 않으면 의미가 없다. 관리자 대시보드(이미 KPI 카드 구현)에 아래를 추가/연결한다.

| KPI | 정의 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| 재방문율 (North Star) | 첫 방문 후 90일 내 재방문 비율 | 45.5% 이탈 → 30% 이하 |
| 리포트 발송률 | 케어 예약 중 리포트 발송 비율 | 90%+ |
| 메시지 전환율 | 메시지 발송 후 7일 내 재예약 | 측정 시작 |
| 휴면 재활성 | 휴면 캠페인 후 재방문 전환 | 측정 시작 |
| 후기 수 | 월간 신규 후기 | 지속 증가 |
| VIP/패키지 비중 | 전체 매출 중 선결제 비중 | 지속 증가 |

# 6. 결론 — 실행 순서

지금 당장 (이번 주)

SP1 케어 리포트 카드 UI를 데모에 시범 구현. 가장 확실한 한 수이자, 시연 임팩트가 가장 크다. 이어 SP2(진행 상황)·SP5(후기 CTA)까지 "빠른 승리" 3종을 데모에 넣는다.

그다음 (본 개발 이관 시)

Cowork 프로젝트로 넘길 때 이 로드맵의 Phase B→C 순서로 진행. 특히 Phase C(국적별 자동 메시지 + 휴면 캠페인)가 이탈률을 직접 낮추는 핵심이다.

PoshPet은 럭셔리 하드웨어와 디지털 토대를 이미 갖췄다. 남은 것은 "케어의 가치를 보이고(증명), 먼저 말 걸어(대화), 떠나지 않게 묶는(록인)" 리텐션 설계다. 이 로드맵은 그 길을 단계별로 그린 것이다.